ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

telefon: (086) 277 13 28

fax:       (086) 277 38 57

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy 4/2014

Remont dachu zabytkowego budynku stajni w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Muzeum

Dorota Łapiak

Ciechanowiec, 16 maj 2014 r.

## Dane Zamawiającego

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

tel. (086) 277 13 28, fax (086) 277 38 57

e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

## Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.

## Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu w zabytkowym budynku stajni – siedziby ekspozycji stałej „Muzeum Weterynarii”.  Zakres robót obejmuje następujące prace:

- wymianę więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu - dachówką ceramiczną na skrzydłach oraz dachówką bitumiczną pokrytą miedzią na części środkowej, przemurowanie główek kominów, obróbki blacharskie, przebudowę lukarny z uwzględnieniem ozdobników ciesielskich, wykończenie okapów.

Ponadto, zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

  - organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót (załącznik nr 8) i  dokumentacja projektowa (załącznik nr 9) do SIWZ.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

45.26.10.00 – 4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- Warunki gwarancji - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. trzyletniej gwarancji jakości na całość prac objętych zamówieniem, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Informacja wykonawcy o części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom – Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia.

- Zastrzeżenie Zamawiającego, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia.

- Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2).

- Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał nazwy materiałów, wyrobów bądź producentów mogą one być zastąpione materiałami lub wyrobami równoważnymi.

## Termin realizacji zamówienia

    - Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: przekazania placu budowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do 15 września  2014 r.

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w sposób opisany przez Zamawiającego poniżej, oraz

  - nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w pkt. 1.1.:

  - warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia: Wykonawca powinien wykazać że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

- Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.

## Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne 
z art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 Pzp (według treści załącznika nr 3);

  - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (według treści załącznika nr 4) oraz załączeniem dowodów wskazujących, że roboty budowlane przedstawione w tym wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp (według treści załącznika nr 5);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1. pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. od 4 - 8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 2 pkt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, należy złożyć 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

  - pkt 2.2 – 2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - pkt 2.5- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1. lit. a i c oraz pkt 4.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)	dokumenty wymienione w rozdz. VI ust 2 pkt 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., składa każdy z wykonawców oddzielnie;

2) 	wraz z ofertą należy przedłożyć dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Do oferty należy załączyć ponadto pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz 
z ofertą).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków opisanych przez Zamawiającego polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26. ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2. SIWZ.

## Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec,

- faxem na numer: 0-86 277 38 57,

- drogą elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl

- W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się 
z Wykonawcami jest Pan Sławomir Uszyński. Osoba ta udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

## Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:

47 8749 0006 0000 1267 2000 0030

4.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty.

- Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium z tytułu wystąpienia zdarzeń określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w konsorcjum), wadium to powinno obejmować zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich.

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym 
w rozdziale XI pkt 2 terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

## Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferty rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w tym dokumencie.

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera poniżej wymienione wzory dokumentów i oświadczeń:

  - wzór oferty (załącznik nr 1);

  - wzór umowy (załącznik nr 2);

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 3);

  - wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 4);

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5);

  - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6);

  - informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 7);

  - przedmiar robót (załącznik nr 8);

  - dokumentacja projektowa (załącznik nr 9).

Oświadczenia powinny zostać sporządzone przez Wykonawcę zgodnie 
z warunkami i postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania zmian w ich treści.

  - Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę. Ponadto, oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią Formularza „OFERTA” oraz przedmiaru robót.

  - Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty, oświadczenia 
i pełnomocnictwa wymienione w rozdziale VI.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny, zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny.

  - Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

  - Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

  - Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

„Oferta na remont dachu zabytkowego budynku stajni w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” oraz

„Nie otwierać przed dniem 02.06.2014 r. godz. 1110”

  - Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak 
i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.

  - Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane 
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, 
w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANIE”.

  - Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 
a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.).

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

    - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec.

    - Termin składania ofert upływa dnia 02.06.2014 r. o godz. 11.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.

    - Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj. 02.06.2014 r. o godz. 11.10 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

    - Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty. Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## Opis sposobu obliczenia ceny oferty

      - Cena oferty powinna obejmować całość prac ujętych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Przedmiot zamówienia należy wycenić zgodnie z treścią przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy należy załączyć do oferty.

      - Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w PLN.

      - Oferowana przez Wykonawcę cena jest stała i nie podlega waloryzacji 
w trakcie realizacji zamówienia.

      - W przypadku złożenia oferty zawierającej omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oferta taka zostanie odrzucona.

      - Zaleca się, aby każdy z wykonawców odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do określenia ceny oferty.

## Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert

        - Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) wg wzoru:

Cmin.

Cof.  =                            x 100 pkt

Cof. bad.

gdzie:

Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

2.	Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

3.	Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów (z najniższą ceną).

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w określonym terminie ofert dodatkowych.

## Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

  - O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców podając informację, o których mowa w art. 92 ust.
1 Pzp. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 2, również na stronie internetowej www.muzeumrolnictwa.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w rozdziale VII pkt 2.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, poświadczonej kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust 1 i 2 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie może zostać ustanowione w formach wymienionych w pkt VIII dotyczącym wadium. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej 
w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Rachunek bankowy właściwy do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie wskazany w wezwaniu do podpisania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób:

  - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

## Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.

Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

## Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Wykonawcom i innym osobom, środki ochrony prawnej przysługują, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

  - odrzucenia oferty odwołującego

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzednim nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeśli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeśli zostały przesłane w inny sposób

  - Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołania inne niż określone w punkcie 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

- w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, określać żądanie, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.

  - Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

  - nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp

  - uiszczono wpis.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do  wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 
z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

  - Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać 
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, 
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

  - Odwołujący oraz wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.

  - Izba rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp.

  - Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp.

Załącznik nr 1

OFERTA

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Telefon……………………..Fax……………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonego nr 4/2014 na „Remont dachu zabytkowego budynku stajni w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”, oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę:

……….………………………………………………………………………….zł netto

(słownie………………………………………………………………............................
............................................................................................................................złotych)

+…………………% podatku VAT, co razem daję cenę: ………………….. zł brutto (słownie………………………………………………………………………………… ………………….........................................................................................……złotych)

Oświadczamy, że:

- zamówienie objęte przedmiotem niniejszego postępowania wykonamy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

- zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- wadium w wysokości …………....zł wnieśliśmy w formie…………………………….

- w ramach niniejszej oferty, na wykonane roboty budowlane udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres: ………… lat - liczone od dnia odbioru końcowego obiektu będącego przedmiotem umowy albo daty usunięcia usterek zapisanych 
w protokole odbioru końcowego,

- w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ustalonej 
w  umowie ceny ofertowej netto;

- oferta została złożona na ……stronach, kolejno ponumerowanych od nr …. do nr ….

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni.

Do niniejszej oferty załączamy:

1……………………………………………………………………………………………...

2……………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………..

4…………………………………………………………………………………………….

5…………………………………………………………………………………………….

6……………………………………………………………………………………………

7……………………………………………………………………………………………

…………………….

(Miejsce data)                                                                                             (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

UMOWA nr …./B/2014

zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, mającym swoją siedzibę 
w Ciechanowcu przy ul. Pałacowej 5, będącym płatnikiem podatku VAT, posiadającym nr identyfikacyjny ………………………, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

…………………...………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

mającym swoją siedzibę w …………………….. przy ul. ……………………………….., będącym płatnikiem podatku VAT, posiadającym nr identyfikacyjny ………………………, prowadzącym działalność gospodarczą 
w oparciu o zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr ………. wydanym przez ……………………….……………….., reprezentowanym przez:

1.	……………………………………………

2.	……………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

- W wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………………… przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: „Remont dachu zabytkowego budynku stajni w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” zwane dalej przedmiotem umowy.

- Zakres robót wchodzących w skład przedmiotu umowy obejmuje:

- wymianę więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu - dachówką ceramiczną na skrzydłach oraz dachówką bitumiczną pokrytą miedzią na części środkowej, przemurowanie główek kominów, obróbki blacharskie, przebudowę lukarny z uwzględnieniem ozdobników ciesielskich, wykończenie okapów.

- Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1) przedmiarem robót,

2) dokumentacją projektową,

3) ofertą Wykonawcy,

4) kosztorysem ofertowym Wykonawcy,

4) postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

5) warunkami niniejszej umowy.

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenia w łącznej kwocie: ……….. zł netto + ………..% podatku VAT, razem: ………… zł brutto (słownie:……………………………………………………………………………).

- Wynagrodzenie brutto płatne będzie Wykonawcy po zakończeniu wykonania zamówienia na podstawie końcowego protokołu odbioru robót.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru tych robót i w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy.

§ 2

- Rozpoczęcie robót powinno nastąpić w terminie: od daty przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do 15 września 2014 r.

- W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, które skutkować będą koniecznością zmiany terminu realizacji zamówienia, w szczególności w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. intensywne opady deszczu, niskie temperatury) uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia 
w określonym w ust. 2 terminie, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy. Zamawiający na należycie uzasadniony wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji umowy.

§ 3

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru: ……………..………………………., a do bieżących kontaktów wyznacza: ………………………………………………

- Inspektor Nadzoru działa w oparciu o przepisy określone ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  oraz o niniejszą umowę.

- W zakresie wykonania przedmiotu umowy oraz wypełniania poszczególnych jej zapisów Wykonawca jest zobowiązany stosować się do zaleceń Inspektora Nadzoru jako przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca powołuje na Kierownika Budowy: …………………………………, 
a do bieżących kontaktów z Zamawiającym wyznacza: ……………………………

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Udostępnienie placu budowy wraz z dziennikiem budowy.

  - Zapłacenie należności Wykonawcy za zrealizowane oraz odebrane zamówienie, zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

  - Wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i wody, których zużycie zostanie rozliczone na podstawie odrębnej umowy między Zamawiającym 
i Wykonawcą.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

    - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, ofertą oraz umową, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i budowle.

    - Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów, wyrobów oraz urządzeń nabytych staraniem własnym, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym, odpowiadających wymogom określonym w przepisach art. 10 Prawa Budowlanego i w pierwszej jakości. Certyfikaty dla wyrobów oraz urządzeń, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną, PN lub PN-EN, świadectwa dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie Wykonawca skompletuje na czas odbioru zamówienia i przekaże je Zamawiającemu.

    - Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) 
w trakcie realizacji zamówienia przedkładanie każdorazowo dokumentów świadczących o wbudowaniu materiałów, wyrobów oraz urządzeń w I gatunku (pierwszej jakości) i w ilości zgodnej z ofertą, a także okazywanie 
w czasie trwania budowy dla wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

    - Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy.

6.	Informowanie Inspektora Nadzoru i zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu oraz zgłaszanie konieczności wykonania robót nieprzewidzianych.

7.	Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za fachowość, dobrą jakość, właściwą organizację pracy, bezpieczeństwo warunków pracy oraz terminowość robót. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy bardzo dobrej jakości pracy, staranności, doskonałości, estetyki i dbałości o porządek.

8. 	Właściwa koordynacja różnego rodzaju robót, np. roboty elektryczne, instalacje telefoniczne, instalacje sygnalizacji alarmowej przeciwpożarowej, itp. w celu uniknięcia wzajemnych utrudnień w trakcie realizacji zamówienia.

10.	Realizowanie przedmiotu umowy z zachowaniem zasad BHP, w sposób bezpieczny również dla osób postronnych oraz bez przeszkód komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.

11.	Zabezpieczenie mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem oraz ewentualna bezzwłoczna naprawa uszkodzonego mienia zgodnie z pkt 16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątku Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji robót.

12.	Egzekwowanie od własnych pracowników ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów p.poż..

13.	Utrzymanie porządku w trakcie wykonywania robót w miejscu ich prowadzenia i na drogach dojazdowych, systematyczne sprzątanie oraz usuwanie wszelkiego gruzu, odpadów budowlanych poprzez wywożenie na własny koszt na wysypisko śmieci.

14.	Prowadzenie robót w sposób gwarantujący dotrzymanie terminu realizacji umowy.

15.	Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym w niniejszej umowie na odbiór przedmiotu zamówienia.

16.	Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich zawinionych uszkodzeń bądź zniszczeń składników majątkowych Zamawiającego bezzwłocznie i na koszt własny.

17.	Usunięcie wad i niedoróbek w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego oraz awarii powstałych na skutek wad i niedoróbek – w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić Wykonawcy na piśmie:

  - zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym,

  - wykonanie robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym,

  - wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych 
w dokumentacji projektowej;

  - dokonanie zmiany w kolejności wykonania poszczególnych robót;

  - wykonanie robót nie uwzględnionych oraz nie przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub kosztorysie ofertowym

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

- Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami §7 i §8 umowy.

- Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 będą wprowadzane do umowy w drodze aneksu, a ich podstawą będzie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszy paragraf umowy.

§ 7

Jeżeli zmiany, o których mowa w §6 ust. 1 będą miały istotny wpływ na czas wykonania poszczególnych etapów robót, to Wykonawca jest każdorazowo zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o tych zmianach.

§ 8

- Jeżeli roboty wynikające z wprowadzenia zmian, o których mowa w §6 ust.1, odpowiadają opisom pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli roboty wynikające ze zmian, o których mowa w §6 ust.1, nie odpowiadają opisom pozycji w kosztorysach ofertowych, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego cenę jednostkową tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy, cen materiałów i pracy sprzętu nie wyższych od średnich cen tzw. "warszawskich" publikowanych 
w wydawnictwie "Sekocenbud" oraz nakładów rzeczowych określonych 
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów w KNR wg innych ogólnie stosowanych katalogów, lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2, oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę wyceny opartą na własnych wyliczeniach.

- Rozliczenie za wykonane roboty wyszczególnione w §6 ust.1, nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu 
o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru tych robót i w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy.

§ 9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, o którym mowa w §1 z terminem wykonania, określonym w § 2 ust. 
2 umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu dokonania wpisu.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia na piśmie przez Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru, a zakończy odbiór w ciągu 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru, jeżeli w trakcie prac komisji nie zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające przejęcie obiektu do użytku.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy,

  - kosztorys powykonawczy,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie obiektu,   		Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia.

2) 	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli 
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót.

§ 10

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, 
o której mowa w ust. 1 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

    - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

    - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

  - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

  - Zamawiający w terminie 3 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, 
o której mowa w ust. 5, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

  - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 3 lata, licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad 
i usterek stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona należycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad powstałych w okresie gwarancji, Zamawiający usunie je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

- Niezależnie od powyższego Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie należytego wykonania umowy w części, której dotyczyć będzie nie wywiązanie się Wykonawcy z umowy.

§ 12

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny umownej netto, tj. w kwocie ….… zł (słownie: ……………………………………………………………….………)w formie…….........

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 70% kwoty określonej w pkt 1 tj. ………. zł (słownie: …………………...……………………) zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót, zaś pozostała część zabezpieczenia w wysokości …..………. zł (słownie: …………….…………………………………………………………………..) w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający zatrzyma 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13

- Podstawą rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy jest cena ofertowa Wykonawcy.

- Ostateczne rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisem § 1 ust. 4, 5 i 6.

- Należność płatna będzie przez Zamawiającego przelewem z jego rachunku bankowego w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………...……………….…………

§ 14

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w niedotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 2 na wykonanie przedmiotu umowy  -  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 1 pkt 4 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 pkt 4 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

- za wady nie nadające się do usunięcia, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, w wysokości do 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 pkt 4,

- za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 pkt 4,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 pkt 4.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, tytułem szkody poniesionej na skutek nie wykonania lun nienależytego wykonania umowy.

§ 15

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1) 	zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności,

2)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3)	Wykonawca przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres tygodnia,

4)	Wykonawca nie rozpoczął robót i nie prowadzi ich pomimo dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 16

  - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie.

  - Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

- Umowa zostaje zawarta z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkować będą koniecznością wprowadzenia zmian do umowy.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa zostaje zawarta po podpisaniu jej przez obie strony.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                      Wykonawca:

………………..………...                                                                ………………..………..

Załącznik nr 3

………………..……

(pieczęć oferenta)

### OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„Remont dachu zabytkowego budynku stajni w Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu”

reprezentując:

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….....………                                                                        ……………………….

(miejsce, data)                                                                        (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

…………………………...

(pieczęć oferenta)

#### Wykaz robót budowlanych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dachu zabytkowego budynku stajni w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące roboty:

| l.p. | Rodzaj wykonanych robót (opis) | Wartość wykonanych robót budowalnych w zł (brutto) | Miejsce wykonania robót budowlanych (nazwa zamawiającego, adres) | Data wykonania robót budowlanych (termin rozpoczęcia i zakończenia w układzie: (dzień-miesiąc-rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: W przypadku, gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej, niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

W załączeniu do powyższego Wykazu przekazujemy dowody potwierdzające, że wskazane roboty powyżej zostały wykonane należycie.

…………….....………                                                                        ……………………….

(miejsce, data)                                                                        (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5

………………..…………..

(pieczęć oferenta)

### OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„Remont dachu zabytkowego budynku stajni w Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu”

reprezentując:

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się)

oświadczam, że w stosunku do nas nie występują podstawy wykluczenia nas z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….....………                                                                        …..…………………….

(miejsce, data)                                                                        (podpis Wykonawcy)

Uwaga: niniejsze "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także każdy 
z podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia.

Załącznik nr 6

………………..……

(pieczęć Oferenta)

### OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„Remont dachu zabytkowego budynku stajni w Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu”

działając w imieniu i na rzecz:

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy}

oświadczam, że

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.). *

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. *

(*) – niepotrzebne skreślić

…………….....………                                                                        ……………………….

(miejsce, data)                                                                        (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7

………………..……

(pieczęć oferenta)

### INFORMACJA

O CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY

Przystępując do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„Remont dachu zabytkowego budynku stajni w Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu”

oświadczam, że w przedmiotowym postępowaniu powierzę podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp. | Powierzona część zamówienia |
| --- | --- |

…………….....………                                                                       …………………………

(miejsce, data)                                                                        (podpis Wykonawcy)